附件2：

**开发项目信息交流平台任务大纲**

**一、项目背景**

全球环境基金（GEF）支持的“中国起源作物基因多样性的农场保护与可持续利用（项目号：GCP/CPR/061/GFF）”项目由联合国粮食及农业组织（FAO）作为国际执行机构，农业农村部是该项目的国内实施机构。项目执行期为5年。该项目是GEF-6“中国农业可持续发展伙伴关系规划型项目”的子项目之一，旨在通过加强政策环境和长期激励机制的开发与示范，实现中国起源全球重要农业和粮食作物地方品种农场保护与可持续利用主流化。

项目以水稻、谷子、燕麦和大豆四种中国起源并具有全球重要意义的地方作物为目标物种，以云南元江、河北张家口、辽宁开原和黑龙江穆棱县为目标区域，通过地方品种保护的激励机制示范与推广、政策制度完善、宣传和能力建设等活动，增加传统品种市场附加值，促进地方品种多样性主流化，保障粮食安全，改善农民生计，并提高应对气候变化能力和适应环境变化的能力。

该项目包括四个组成部分：一是加强政策环境建设，促进基因多样性保护与可持续利用主流化；二是加强能力建设，促进适应性管理，提升基因多样性保护与可持续利用意识；三是建立市场或非市场的激励机制，通过技术集成示范，改善农民生计；四是知识管理。

为了提高农业生物多样性农场保护信息和知识的可获得性，项目将进一步推进项目信息交流平台的建设，从而提升知识的获取和成果的宣传能力，扩大项目影响，促进项目成果的可持续应用。

**二、任务描述**

本任务的目标是创建并运行项目信息交流平台。具体任务内容包括以下几方面：

**（一）根据项目办的网络建设要求，编制项目信息交流平台建设实施计划。**

要求：

1.应至少包含项目介绍、项目动态、科普知识、政策法规、招标公告、行业动态、专家解答、培训课程（直播课堂）、典型案例、知识管理等栏目；

2.首页设计：简洁大方、细致，栏目排版合理，充分体现农业生物多样性保护的设计风格，在制作方面需要考虑浏览速度问题；首页应该有主导航，同时显示栏目导航，同一栏目下所有页面布局一致；

4.系统操作简单，易于维护；

5.语言为中文；

6.与其他相关网站（包括其他子项目和上级项目）建立链接；

7.在项目执行期间统计网站浏览量。

**（二）设计并构建项目信息交流平台。**

**（三）负责租赁信息平台日常运行的必要硬件到2025年12月。**

**（四）项目信息交流平台建成后，负责对平台的维护并及时更新上传数据，至少每月更新一次，直至2025年12月。**

**（五）完成项目办委托的其他相关事宜。**

**三、预期产出**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产出** | **提交时间** | **备注** | **拨付比例** |
| 1 | 项目实施计划 | 第1个月 | 中英文，两份 | 30% |
| 2 | 项目信息交流平台 | 第5个月 |  | 50% |
| 3 | 中期进度报告 | 第10个月 | 中文，两份，英文摘要 |
| 4 | 最终总结报告 | 第30个月 | 中文，两份，英文摘要 | 20% |

**四、资质要求**

* 具备中华人民共和国合法的企业资质，具有企业法人资格或者法人授权书，提供完备的企业资质证明，包括营业执照副本、组织机构代码、税务登记证；
* 有健全的财务、会计制度和良好的行业信誉；
* 具有项目信息平台建设和维护经验；
* 具有完成网站和信息平台各项任务和功能的技术人员，并能确保网站和信息平台能在规定时间内完成并运行正常；
* 具有长期维护网站和信息平台的能力，确保信息平台能够长时间稳定运行；
* 团队负责人应具有高级技术职称，具备农业生态环境保护相关领域的科研或技术推广或咨询服务等经验，为本任务工作时间不少于2个月；
* 团队成员能够很好的覆盖农学、环保、信息技术等方面，为本任务工作时间不少于5人月
* 团队负责人应具有出色的咨询、交流和协调能力和技巧。